FRETCORRIDOR

Plan d'exécution du projet

Application mobile · Web · Back-end

Référence CDC : FSE-CDC-FRETCORRIDOR-2026-003

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | FretCorridor v3.0 — Réseau logistique numérique CEMAC |
| Stack technique | Spring Boot · Flutter · Angular · PostgreSQL · Redis |
| Date | Juillet 2026 |

# 1. Stack technique retenue

La stack technique s'aligne sur le CDC v3.0 avec adaptation du back-end en Spring Boot (Java), technologie conseillée en remplacement de Go.

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Back-end | Spring Boot (Java 21) | Services métier, APIs REST, logique business |
| Base de données principale | PostgreSQL + PostGIS | Données relationnelles + géospatiales |
| Cache & verrous | Redis | Cache, files de synchro, verrous distribués |
| Bus d'événements | Kafka | Synchronisation asynchrone entre services |
| Mobile | Flutter (Dart) | Application chauffeur & agent (offline-first) |
| Web | Angular (PWA) | Portail chargeur, portail bureau de fret |
| Stockage fichiers | MinIO | Justificatifs KYC, preuves de livraison (POD) |
| Paiements | MTN MoMo + Orange Money | Reversement chauffeurs |
| Cartographie | OSRM / OpenStreetMap | Calcul de routes et ETA |
| Notifications | Firebase FCM + WhatsApp BSP + SMS | Alertes multicanal |

# 2. Mise en place de l'environnement de travail

## 2.1 Outils de développement

| Outil | Usage | Version recommandée |
| --- | --- | --- |
| IntelliJ IDEA | Développement Spring Boot (back-end) | 2024+ |
| VS Code | Angular + Flutter (ou Android Studio pour Flutter) | Dernière stable |
| Android Studio | Développement et émulation Flutter | Hedgehog+ |
| Docker Desktop | Lancer PostgreSQL, Redis, Kafka en local | Dernière stable |
| Postman | Tester les APIs REST | Dernière stable |
| Git + GitHub/GitLab | Versionnement du code | - |
| DBeaver | Visualiser la base de données PostgreSQL | Dernière stable |

## 2.2 Configuration Docker locale

L'environnement local complet se lance via Docker Compose. Il comprend PostgreSQL avec l'extension PostGIS activée, Redis, et Kafka.

Services Docker à lancer PostgreSQL 16 + PostGIS · Redis 7 · Kafka (avec Zookeeper) · MinIO. Un fichier docker-compose.yml unique démarre tout l'environnement en une seule commande.

## 2.3 Structure des dépôts Git

| Dépôt | Contenu | Framework |
| --- | --- | --- |
| fretcorridor-backend | APIs REST, logique métier, modèle de données | Spring Boot |
| fretcorridor-mobile | Application chauffeur & agent | Flutter |
| fretcorridor-web | Portail chargeur + portail bureau de fret | Angular |

# 3. Modèle de données — Entités clés (MCD)

Le modèle de données est extrait du §10 du CDC v3.0. Il constitue le fondement de toute l'architecture. Chaque entité correspond à une table PostgreSQL.

## 3.1 Entités principales

| Entité | Description | Relations clés |
| --- | --- | --- |
| Bureau | Bureau de fret client (BGFT, BNFT, BARC, Congo) | 1 Bureau → N Axe, 1-1 Tenant |
| Tenant / Licence | Espace isolé par bureau : périmètre, durée, quotas, axes | 1 Tenant → N Acteur |
| Corridor / Axe | Axe de transport avec état d'activation et règles tarifaires | 1 Axe → N Hub, 1 Axe → N Mission |
| Région / Hub | Nœud du réseau (ville ou plateforme logistique) | N Hub ↔ N Axe |
| Acteur / Utilisateur | Transporteur, Chauffeur, Agent, Chargeur, Opérateur | N Acteur → 1 Tenant |
| Camion | Véhicule : capacité, type, statut opérationnel | N Camion → 1 Transporteur |
| Mission (Trip) | Affectation d'un camion à un fret sur un axe donné | N-1 Axe, N-1 Camion, 1-N Position |
| OffreFret | Besoin de transport publié par un chargeur | N-1 Chargeur, N-1 Axe |
| Position / Track | Point GPS horodaté capturé par l'app chauffeur | N-1 Mission |
| AvanceCarburant | Avance instruite par le partenaire bancaire (Phase 3) | N-1 Mission, N-1 Partenaire |
| Paiement / Ledger | Encaissement, reversement, commission (partie double) | N-1 Mission |
| JournalAudit | Trace inviolable de toutes les actions sensibles | réf. Tenant + Acteur |

## 3.2 Diagramme UML — Relations entre entités

Les relations entre entités suivent ce schéma de haut niveau :

| Relation | Cardinalité | Description |
| --- | --- | --- |
| Bureau → Tenant | 1 - 1 | Chaque bureau a un espace isolé (tenant) |
| Bureau → Axe | 1 - N | Un bureau couvre plusieurs axes de transport |
| Axe → Hub | 1 - N | Un axe relie plusieurs hubs (villes) |
| Axe → Mission | 1 - N | Toute mission est rattachée à un axe |
| Tenant → Acteur | 1 - N | Tous les utilisateurs appartiennent à un tenant |
| Acteur → Camion | 1 - N | Un transporteur possède plusieurs camions |
| Mission → Position | 1 - N | Une mission génère des centaines de positions GPS |
| Mission → Paiement | 1 - N | Une mission peut avoir plusieurs transactions |
| Mission → AvanceCarburant | 1 - 0/1 | Optionnel, Phase 3 uniquement |

# 4. Architecture de l'API REST

## 4.1 Principes

- Chaque module fonctionnel correspond à un groupe d'endpoints

- Toutes les requêtes sont authentifiées via JWT (sauf /auth/login)

- Le tenant est identifié automatiquement depuis le token JWT

- Les réponses sont en JSON, les erreurs suivent le format RFC 7807

- L'idempotence est garantie via un header X-Idempotency-Key sur les mutations

## 4.2 Endpoints par module

| Module | Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /api/auth/login | Connexion par téléphone + PIN |
| Auth | POST | /api/auth/refresh | Renouveler le token JWT |
| IDA | POST | /api/chauffeurs | Enrôler un nouveau chauffeur |
| IDA | GET | /api/chauffeurs/{id} | Profil d'un chauffeur |
| IDA | POST | /api/kyc/documents | Upload justificatif KYC |
| GEO | GET | /api/axes | Liste des axes disponibles (par tenant) |
| GEO | GET | /api/axes/{id}/statut | État d'activation d'un axe |
| MKT | POST | /api/missions/declare-vide | Déclarer un camion vide |
| MKT | GET | /api/missions/matchs | Voir les matchs disponibles |
| MKT | POST | /api/missions/{id}/accepter | Accepter une mission |
| TRK | POST | /api/positions | Envoyer des positions GPS (batch) |
| TRK | GET | /api/missions/{id}/tracking | Tracking en temps réel |
| TRK | GET | /api/missions/{id}/eta | ETA dynamique |
| NOT | POST | /api/notifications/send | Envoyer une notification |
| NOT | GET | /api/notifications | Liste des notifications d'un acteur |
| PAY | GET | /api/paiements/solde | Solde chauffeur |
| PAY | GET | /api/paiements/historique | Historique des transactions |
| OPS | GET | /api/admin/chauffeurs | Liste chauffeurs (agent) |
| OPS | PUT | /api/admin/kyc/{id}/valider | Valider un dossier KYC |

# 5. Modules fonctionnels par phase

Les 10 modules du CDC sont répartis en 3 phases selon leur priorité, leur complexité et leurs dépendances. Les exigences MoSCoW (M = Must, S = Should, C = Could) du CDC sont respectées.

## 5.1 MVP — Phase 1 (modules prioritaires)

🟢 Objectif MVP Avoir une plateforme fonctionnelle sur le corridor ancre (Douala–N'Djamena + épine Nord) avec visibilité, tracking, KYC et notifications. Premiers revenus de licence BGFT.

### Module GEO — Réseau & Corridors

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-GEO-01 | Modéliser Corridor/Axe et Région/Hub comme entités de premier rang, rattacher toute Mission à un axe | Must |
| EF-GEO-02 | Paramétrer par axe : routing, ETA, seuils d'anomalie, règles tarifaires | Must |
| EF-GEO-03 | Gérer un état d'activation par axe (visibilité / matching / financement) | Must |
| EF-GEO-04 | Surcouche de risque sécuritaire par segment : marquage zone sensible, restriction opérations | Must |
| EF-GEO-05 | Conscience intermodale (rail) sur les axes concernés | Should |

### Module IDA — Identité, KYC & Agents

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-IDA-01 | Enregistrement des profils : Transporteur, Chauffeur, Agent, Chargeur avec justificatifs sécurisés | Must |
| EF-IDA-02 | KYC léger gradué : niveau 1 identité/contact, niveau 2 justificatifs avant fonctions financières | Must |
| EF-IDA-03 | Enrôlement par agent (super-agent issu des coxeurs) avec rattachement des chauffeurs | Must |
| EF-IDA-04 | RBAC distinct par type d'acteur, par module, par tenant et par pays | Must |
| EF-IDA-05 | Journal d'audit de toute modification de profil et de tout consentement | Must |

### Module MKT — Marketplace & Matching backhaul

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-MKT-01 | Déclaration camion vide (position, type/capacité, disponibilité) via app, WhatsApp ou USSD | Must |
| EF-MKT-02 | Le matching ne s'active que sur les axes dont l'état GEO l'autorise — jamais globalement | Must |
| EF-MKT-03 | Scoring de pertinence besoin ↔ camion par axe (proximité PostGIS, compatibilité, fiabilité) | Should |
| EF-MKT-04 | En intra-camerounais : pas de quota nationalité. En transfrontalier : respecter la répartition conventionnelle | Should |
| EF-MKT-05 | Prévention de la double affectation (verrou applicatif, idempotence) | Should |

### Module TRK — Tracking & ETA

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-TRK-01 | Ingestion de positions horodatées, tolérante à la connectivité intermittente (file + synchro différée) | Must |
| EF-TRK-02 | ETA dynamique par axe (route, arrêts observés, délais historiques par tronçon) | Must |
| EF-TRK-03 | Détection d'anomalies (arrêt prolongé, écart d'itinéraire) ; traitement renforcé en zone sensible | Must |
| EF-TRK-04 | Carte et chronologie de mission pour chargeur et portail bureau avec alertes paramétrables | Must |
| EF-TRK-05 | Analytique de corridor agrégée par axe, valorisable auprès des bureaux | Should |

### Module NOT — Notifications multicanal

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-NOT-01 | Notifications transactionnelles via WhatsApp, SMS, USSD selon disponibilité/préférence | Must |
| EF-NOT-02 | Privilégier la fenêtre WhatsApp 24h (gratuite) ; templates payants réservés aux événements à forte valeur | Must |
| EF-NOT-03 | Repli automatique inter-canaux et déduplication ; contenu bilingue FR/EN | Must |

### Module OPS — Back-office & Support

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-OPS-01 | Gestion des comptes, modération KYC, support, incidents — par tenant et par axe | Must |
| EF-OPS-02 | Supervision opérationnelle (missions, anomalies, file de notifications, coûts) avec vue par axe | Must |
| EF-OPS-03 | Journal d'audit consultable et exportable pour les actions sensibles | Must |

## 5.2 Phase 2 — Matching actif + Paiements

🟡 Objectif Phase 2 Activer le matching backhaul sur l'axe le plus dense, intégrer les paiements Mobile Money, et répliquer la plateforme à un 2e bureau (BNFT Tchad).

### Module PAY — Paiements & Règlement

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-PAY-01 | Encaissement/versement via Mobile Money (MTN, Orange) avec rapprochement et gestion des échecs | Should |
| EF-PAY-02 | Grand livre en partie double (ledger) ; séquestre logique (escrow) par mission | Should |

### Module INT — Interopérabilité & Portail Partenaire

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-INT-01 | Architecture multi-tenant servant plusieurs bureaux (marque blanche) avec isolation stricte par pays | Must |
| EF-INT-02 | Portail partenaire par bureau (BGFT, BNFT, BARC) : dashboards, analytique, administration du tenant | Must |
| EF-INT-03 | API d'échange avec Landfreightis/Sigfret et équivalents, fonctionnant en mode dégradé si partiel | Should |
| EF-INT-04 | Référentiel de licences (périmètre, durée, quotas, axes couverts) et facturation par tenant | Should |
| EF-INT-05 | Valeur autonome garantie sans API d'État — l'interopérabilité enrichit, ne bloque jamais | Must |

## 5.3 Phase 3 — Financement + Conformité

🔴 Objectif Phase 3 Activer le financement carburant via un partenaire bancaire agréé COBAC sur un axe maîtrisé. Produire les rapports de conformité pour les grands comptes.

### Module FIN — Financement carburant (cloisonné)

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-FIN-01 | Octroi instruit et décidé par un partenaire agréé (EMF/banque) ; FretCorridor apporteur de données uniquement. Activé axe par axe. | Must (Ph.3) |
| EF-FIN-02 | Déboursement vers carte carburant ou Mobile Money dédié, jamais en numéraire libre | Must (Ph.3) |
| EF-FIN-03 | Remboursement adossé au paiement chargeur (via PAY) ; comptabilité strictement séparée (ring-fencing) | Must (Ph.3) |

### Module CMP — Conformité, Reporting & Interopérabilité

| Ref | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-CMP-01 | Tableaux de bord et exports (PDF/Excel) de suivi et de conformité pour grands comptes | Must |
| EF-CMP-02 | Rapprochement mission ↔ pièce réglementaire en distinguant LVO intérieure et LVI selon pays/axe | Should |
| EF-CMP-03 | Adaptation par juridiction des règles de conformité et des barèmes (configurable, sans codage en dur) | Should |

# 6. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles s'appliquent transversalement à tous les modules. Elles définissent comment le système doit se comporter, pas ce qu'il fait.

## 6.1 Performance et connectivité

| Ref | Exigence | Cible |
| --- | --- | --- |
| ENF-PRF-01 | Temps de réponse des opérations critiques (tracking, login, déclaration) | < 2 secondes en P95 sur 3G |
| ENF-OFF-01 | Application chauffeur offline-first : capture locale + synchronisation idempotente au retour réseau | 0 perte de données |
| ENF-DIS-01 | Disponibilité du back-end | ≥ 99,5% · RPO ≤ 24h · RTO ≤ 4h |

## 6.2 Sécurité et gouvernance des données

| Ref | Exigence | Détail |
| --- | --- | --- |
| ENF-SEC-01 | Chiffrement en transit et au repos ; authentification forte back-office ; moindre privilège | TLS 1.3 obligatoire |
| ENF-SEC-02 | Idempotence et signatures des webhooks ; journal d'audit inviolable (append-only) pour actions financières et KYC | UUID par requête |
| ENF-SEC-03 | Données GPS en zone sensible : accès restreint, rétention minimale, traçabilité renforcée des consultations | Zones NO/SO + Extrême-Nord |

## 6.3 Multi-tenant, multi-pays, scalabilité

| Ref | Exigence | Détail |
| --- | --- | --- |
| ENF-MUL-01 | Isolation stricte des données entre tenants et entre pays ; aucune fuite inter-tenant vérifiée par tests | Tests automatisés obligatoires |
| ENF-RES-01 | Capacité à localiser les données d'un tenant public sur infrastructure nationale si exigé (souveraineté) | Architecture marque blanche |
| ENF-SCA-01 | Services découplés ; le tracking monte en charge indépendamment ; observabilité complète avec alerting | Kafka + métriques SLO |

## 6.4 Internationalisation et exploitation

| Ref | Exigence | Détail |
| --- | --- | --- |
| ENF-I18N-01 | Interfaces et notifications bilingues FR/EN ; formats locaux (FCFA, dates) ; configuration par pays/axe | i18n dès le début |
| ENF-OPS-01 | Déploiement reproductible (IaC), environnements séparés (dev/staging/prod), CI/CD avec tests automatisés | Docker + GitHub Actions |

# 7. Plan de développement — Sprints

Chaque sprint dure 2 semaines et livre une fonctionnalité complète de bout en bout (back-end + mobile + web). L'ordre respecte les dépendances entre modules.

📌 Principe des sprints Un sprint = une fonctionnalité complète. À la fin de chaque sprint, il doit être possible de tester la fonctionnalité de bout en bout : l'API répond, le mobile affiche, le web affiche.

## Phase 1 — MVP (Sprints 1 à 8)

| Sprint | Fonctionnalité | Back-end | Mobile | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Authentification & sécurité | POST /auth/login, JWT, RBAC de base | Écran connexion (téléphone + PIN) | Page login Angular |
| S2 | Profils & KYC niveau 1 | Entités Acteur/Chauffeur/Agent, upload MinIO | Formulaire enrôlement chauffeur | Dashboard agent |
| S3 | Réseau & Axes (GEO) | Entités Axe/Hub/Bureau, états d'activation, zones sensibles | Écran axes disponibles, verrous visibles | Carte des corridors |
| S4 | Déclaration camion vide (MKT) | POST /missions/declare-vide, file Redis, idempotence | Formulaire déclaration offline-first | Vue chargeur — offres disponibles |
| S5 | Tracking GPS (TRK) | POST /positions batch, calcul ETA, détection anomalies | Service GPS arrière-plan, synchro offline | Carte de suivi temps réel |
| S6 | Mission complète | GET /missions, acceptation, flux complet A→Z | Écran mission en cours, étapes corridor | Dashboard bureau de fret |
| S7 | Notifications (NOT) | Service FCM + WhatsApp BSP + SMS, repli inter-canaux | Réception push + liste notifications | Centre de notifications web |
| S8 | Back-office & KYC niveau 2 (OPS) | Validation KYC, journal audit, supervision missions | Interface agent complète | Portail admin bureau |

## Phase 2 — Matching + Paiements (Sprints 9 à 12)

| Sprint | Fonctionnalité | Back-end | Mobile | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S9 | Matching backhaul (MKT actif) | Algorithme PostGIS, scoring, activation par axe | Écran matchs disponibles, acceptation | Vue matchs — portail bureau |
| S10 | Paiements Mobile Money (PAY) | MTN MoMo + Orange API, gestion échecs, ledger | Solde et historique transactions | Rapport financier bureau |
| S11 | Portail partenaire multi-tenant (INT) | Multi-tenant étanche, portail par bureau | Config tenant au login | Portail BGFT / BNFT distinct |
| S12 | Analytique & Reporting | Agrégats par axe, exports PDF/Excel | — | Tableaux de bord grands comptes |

## Phase 3 — Financement + Conformité (Sprints 13 à 15)

| Sprint | Fonctionnalité | Back-end | Mobile | Web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S13 | Financement carburant (FIN) | Module FIN cloisonné, ring-fencing, API partenaire bancaire | Demande d'avance (si éligible) | Suivi avances — portail bureau |
| S14 | Conformité multi-juridiction (CMP) | Rapprochement LVO/LVI, règles par pays configurables | — | Exports conformité grands comptes |
| S15 | Intermodalité rail (GEO-05) | Intégration Camrail, conscience rail/route sur axe Nord | Affichage option rail dans la mission | Option intermodale — portail |

# 8. Récapitulatif — Vue d'ensemble

| Phase | Modules | Sprints | Durée estimée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP — Phase 1 | GEO · IDA · MKT · TRK · NOT · OPS | S1 → S8 | 16 semaines | Plateforme fonctionnelle corridor ancre |
| Phase 2 | PAY · INT (+ MKT actif) | S9 → S12 | 8 semaines | Matching actif + paiements + 2e bureau |
| Phase 3 | FIN · CMP · GEO-05 | S13 → S15 | 6 semaines | Financement carburant + conformité |

🎯 Principe de développement Back-end d'abord sur chaque sprint, puis mobile et web en parallèle. À la fin de chaque sprint, la fonctionnalité est testée de bout en bout avant de passer au sprint suivant.